Risico analyse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Risico | Vermijden | Oplossing | Risico factor (1-10(grootst)) |
| 1 | Kapotte drone | Alleen Wouter met de drone laten vliegen (Wouter is gecertificeerd) | Proberen te repareren of onderdelen te vervangen | 3 |
| 2 | Financiën | Kunnen wij niet vermijden. | Schaal van het project aanpassen | 1 |
| 3 | Gebrek aan communicatie | Minstens eens in de twee weken contact | Bellen of langs gaan en betere afspraken maken | 2 |
| 4 | Te hoog niveau | Opdracht goed afbakenen, voldoende onderzoek doen en waar nodig hulp van buitenaf inschakelen | Opdracht aanpassen in overleg met de opdrachtgever | 3 |
| 5 | Tijd tekort | Scrum board goed bijhouden en tijd voor taken ruim inschatten zodat er tijd is voor onvoorziene zaken | Opdracht aanpassen in overleg met de opdracht gever | 2 |
| 6 | Verborgen problemen | In het begin van het project het werk wat al gedaan is grondig controleren zodat we weten hoe we er voor staan | Tijd voor vrij maken en zo snel mogelijk afhandelen | 3 |
| 7 | Opdracht gever wil toch wat anders | Van te voren duidelijk afspreken wat er gemaakt wordt en dit zal ook vast staan voor het hele project (plan van eisen) | In overleg kijken wat de opties zijn en eventueel opperen als ander project | 1 |